**Планируемый перечень работ по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Девицкий сельсовет на 2023 год при поступлении денежных средств от акцизов**

Утверждён решением Совета депутатов

сельского поселения Девицкий сельсовет

26.09.2022 г. № 30/70

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование автомобильной дороги** | **Характеристики автомобильной дороги** | **Вид ремонта автомобильной дороги** (ремонт покрытия с добавлением нового материала, устройство оснований) | **Дата проведения работ** |
| **Протяженность (м)** | **Ширина (м)** | **Вид покрытия** |
| **РЕМОНТ ДОРОГ** |
|  | **с.Новоуглянка** |
| 1 | ул.Гагарина | 200 | 3 | щебень известняковый природный | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | II квартал |
| 2 | ул.Пионерская | 900 | 3 | II квартал |
| 3 | ул.Заречная | 300 | 3 | II квартал |
|  | **с.Девица** |
| 1 | ул.Победы | 350 | 3 | щебень известняковый природный | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | III квартал |
| 2 | ул.Садовая | 180 | 3 | III квартал |
|  | **пос.Левый Берег** |
| 1 | ул. Весенняя | 200 | 3 | щебень известняковый природный | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | III квартал |
| **СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ** |
|  | **с. Девица** |
| 1 | Дороги сельского поселения |  | 3 |  | Окос | II- III квартал |
| 2 | ул.Школьная | 2300 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
|  | **с.Новоуглянка** |
| 1 | Дороги сельского поселения |  | 3 |  | Окос | II- III квартал |
| 2 | ул. Мира | 1800 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
|  | **п. Учхоз** |  |  |  |  |  |
| 1 | Дороги сельского поселения |  | 3 |  | Окос | III квартал |
| 2 | ул. Садовая | 1150 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
| 3 | ул. Заречная | 450 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |