Российская Федерация

Липецкая область

Усманский муниципальный район

Совет депутатов сельского поселения Девицкий сельсовет

РЕШЕНИЕ

31.10.2023 г. с. Девица № 45/99

Об утверждении планируемого перечня работ по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Девицкий сельсовет на 2024 год при поступлении денежных средств от акцизов

В целях формирования мероприятий дорожной деятельности в 2024 году и получения субсидий из областного бюджета, а также при получении межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Девицкий сельсовет, Совет депутатов сельского поселения Девицкий сельсовет

РЕШИЛ:

1. Утвердить планируемый перечень работ по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Девицкий сельсовет на 2024 год при поступлении денежных средств от акцизов (прилагается).
2. Разместить данное решение на официальном сайте администрации сельского поселения Девицкий сельсовет в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024 года.

Председатель Совета депутатов сельского

поселения Девицкий сельсовет Л.В.Алехина

**Планируемый перечень работ по ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения Девицкий сельсовет на 2024 год при поступлении денежных средств от акцизов**

Утверждён решением Совета депутатов

сельского поселения Девицкий сельсовет

31.10.2023 г. № 45/99

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование автомобильной дороги** | **Характеристики автомобильной дороги** | | | **Вид ремонта автомобильной дороги** (ремонт покрытия с добавлением нового материала, устройство оснований) | **Дата проведения работ** |
| **Протяженность (м)** | **Ширина (м)** | **Вид покрытия** |
| **РЕМОНТ ДОРОГ** | | | | | | | |
|  | **с.Девица** | | | | | | |
| 1 | | ул.Свободная | 950 | 3 | щебень известняковый природный | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | II квартал |
| 2 | | ул.Панова | 450 | 3 | II квартал |
| 3 | | ул.Зеленая | 350 | 3 | III квартал |
| **СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ** | | | | | | | |
|  | **с. Девица** | | | | | | |
| 1 | | Дороги сельского поселения |  | 3 |  | Окос | II- III квартал |
| 2 | | ул.Школьная | 2300 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
|  | | **с.Новоуглянка** | | | | | |
| 1 | | Дороги сельского поселения |  | 3 |  | Окос | II- III квартал |
| 2 | | ул. Мира | 1800 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
|  | | **п. Учхоз** |  |  |  |  |  |
| 1 | | Дороги сельского поселения |  | 3 |  | Окос | III квартал |
| 2 | | ул. Садовая | 1150 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |
| 3 | | ул. Заречная | 450 | 5 | Асфальт | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | II квартал |